Proyek Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Toko Online UMKM Kota Depok "SICAMPERENIK" merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan platform digital yang dapat membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka, memantau data bisnis, dan mengakses layanan informasi secara lebih mudah dan efisien. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan UMKM di Kota Depok dapat berkembang lebih pesat dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Pelaksanaan proyek ini direncanakan dalam waktu 1 bulan (30 hari kalender) dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Tim proyek terdiri dari beberapa personel inti, yaitu Project Manager, Front-End Developer, Back-End Developer, dan Administrator, yang akan bekerja sama untuk memastikan aplikasi ini selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Lingkup proyek mencakup pengembangan modul UMKM dan portal produk. Modul ini dirancang untuk memberikan fitur-fitur utama seperti entry data, monitoring perkembangan usaha, katalog produk, dan integrasi sistem untuk mendukung pemasaran digital. Selain itu, proyek ini juga mencakup penyusunan dokumen pendukung seperti laporan analisa, manual SOP, dan dokumentasi akhir.

Dalam pelaksanaannya, beberapa milestone penting telah ditetapkan, mulai dari kontrak dan persiapan di minggu pertama, tahap analisis dan desain pada minggu kedua, pengembangan sistem pada minggu kedua hingga ketiga, serta pengujian dan implementasi di minggu terakhir. Risiko-risiko seperti kegagalan integrasi sistem, bug pada aplikasi, atau keterbatasan tenaga ahli juga telah diantisipasi, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan jika diperlukan.

Dengan selesainya proyek ini, diharapkan UMKM Kota Depok dapat lebih mudah memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Proyek ini tidak hanya mendukung peningkatan layanan pemerintah kepada UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan.